Информация 
о реализации национального проекта «Культура» на территории Чеченской Республики в 2020 году по состоянию на 01.11.2020 г.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) утвержден национальный проект «Культура», в рамках которого реализуются три федеральных проекта:

- федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»);

- федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»);

- федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»).

Чеченская Республика участвует во всех федеральных проектах, включенных в национальный проект «Культура», в рамках реализации которых в соответствии с пунктом 5 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Чеченской Республики, утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 25.01.2019 г. № 12, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» утверждены паспорта региональных проектов:

- «Культурная среда Чеченской Республики»;

- «Творческие люди Чеченской Республики»;

- «Цифровая культура Чеченской Республики».

Плановый объем финансирования региональных проектов на 2020 год составляет 179,91 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 162,28 млн. рублей, региональный бюджет – 17,63 млн. рублей.

Кассовое исполнение региональных проектов на 01.11.2020 г. составило 139,91 млн. рублей (77,8 %), в том числе: федеральный бюджет – 126,63 млн. рублей (78,0%), региональный бюджет – 13,28 млн. рублей (75,3%).

- Региональный проект «Культурная среда Чеченской Республики»

Плановый объем финансирования проекта на 2020 год составляет 163,21 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 156,58 млн. рублей, региональный бюджет – 6,63 млн. рублей.

Кассовое исполнение проекта на 01.10.2020 г. составило 126,21 млн. рублей (77,3 %), в том числе: федеральный бюджет – 120,93 млн. рублей (77,2%), региональный бюджет – 5,28 млн. рублей (79,6 %).

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году завершена реконструкция и капитальный ремонт 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности с общим объемом финансирования – 94,03 млн. рублей, из них: ФБ – 89,33 млн. рублей, РБ – 4,7 млн. рублей, в том числе:

- реконструкция сельского дома культуры в ст. Шелкозаводская Шелковского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – 29,23 млн. рублей, из них: ФБ – 27,77 млн. рублей, РБ – 1,46 млн. рублей;

- капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Итум-Кали Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – 17,83 млн. рублей, из них: ФБ – 16,94 млн. рублей, РБ – 0,9 млн. рублей;

- капитальный ремонт сельского дома культуры с. Закан-Юрт 
Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики 
с общим объемом финансирования – 27,1 млн. рублей, из них: ФБ – 25,75 млн. рублей, РБ – 1,36 млн. рублей;

- капитальный ремонт сельского дома культуры ст. Старогладовская Шелковского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – 19,88 млн. рублей, из них: ФБ – 18,88 млн. рублей, РБ – 1,0 млн. рублей.

Также в 2020 году дополнительно выделены средства на капитальный ремонт 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности с общим объемом финансирования – 27,0 млн. рублей, из них: ФБ – 25,65 млн. рублей, РБ – 1,35 млн. рублей, в том числе:

- капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Радужное Грозненского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – 3,6 млн. рублей, из них: ФБ – 3,4 млн. рублей, РБ – 0,2 млн. рублей;

- капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Комарово Надтеречного муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – 23,4 млн. рублей, из них: ФБ – 22,2 млн. рублей, РБ – 1,2 млн. рублей.

В 2020 году переоснащены 4 муниципальные библиотеки по модельному стандарту с общим объемом финансирования из федерального бюджета – 25,0 млн. рублей:

- Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Гудермесского муниципального района с общим объемом финансирования – 10,0 млн. рублей, из них: ФБ – 10,0 млн. рублей, РБ – 0,0 млн. рублей (25.06.2020 г. состоялось торжественное открытие);

- Каргалинская сельская библиотека муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Шелковского муниципального района» с общим объемом финансирования – 5,0 млн. рублей, из них: ФБ – 5,0 млн. рублей, РБ – 0,0 млн. рублей (01.06.2020 г. состоялось торжественное открытие);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» г. Грозного библиотека Детский отдел с общим объемом финансирования – 5,0 млн. рублей, из них: ФБ – 5,0 млн. рублей, 
РБ – 0,0 млн. рублей (25.06.2020 г. состоялось торжественное открытие);

- Наурская центральная детская библиотека муниципального казенного учреждения культуры «Наурская централизованная библиотечная система» с общим объемом финансирования – 5,0 млн. рублей, из них: 
ФБ – 5,0 млн. рублей, РБ – 0,0 млн. рублей (28.05.2020 г. состоялось торжественное открытие).

Также в 2020 году дополнительно выделены средства переоснащены 
2 муниципальные библиотеки по модельному стандарту с общим объемом финансирования из федерального бюджета – 10,0 млн. рублей:

- Алхан-Калинская библиотека – филиал № 11 МБУ «Централизованная библиотечная система» Грозненского муниципального района с общим объемом финансирования – 5,0 млн. рублей, из них: ФБ – 5,0 млн. рублей, РБ – 0,0 млн. рублей;

- А-Шериповская сельская библиотека – филиал № 1 МБУ «Централизованная библиотечная система Шатойского муниципального района» с общим объемом финансирования – 5,0 млн. рублей, из них: 
ФБ – 5,0 млн. рублей, РБ – 0,0 млн. рублей.

В 2020 году оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на общую сумму 7,2 млн. рублей, из них: ФБ – 6,6 млн. рублей, РБ – 0,6 млн. рублей, 
в том числе:

- Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная школа искусств № 1» г. Грозного с общим объемом финансирования – 4,0 млн. рублей, из них: ФБ – 3,7 млн. рублей, 
РБ – 0,3 млн. рублей;

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Аргун» с общим объемом финансирования – 
3,2 млн. рублей, из них: ФБ – 2,9 млн. рублей, РБ – 0,3 млн. рублей.

В 2021-2022 годах планируется строительство Центра культурного развития в г. Грозный (г. Грозный, Ленинский район, ул. Умара Садаева) 
на общую сумму 152,53 млн. рублей, в том числе ФБ – 151,0 млн. рублей, 
РБ – 1,53 млн. рублей.

В рамках реализации пп. «з» п. 4 перечня поручений по реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года № Пр-113 от 24.01.2020 г. в 2021-2022 годах планируется реконструкция и капитальный ремонт 5 ДШИ (общий объем финансирования на 2 года 55,9 млн. рублей, из них ФБ – 53,1 млн. рублей, РБ – 2,8 млн. рублей), в том числе:

в 2021 году – капитальный ремонт здания МКОУ ДО «Детская музыкальная школа» Ножай-Юртовского муниципального района с общим объемом финансирования 13,0 млн. рублей, из них: ФБ – 12,35 млн. рублей, 
РБ – 0,65 млн. рублей;

в 2021 году – капитальный ремонт здания ГБУ ДО «Детская школа искусств № 4» г. Грозного с общим объемом финансирования 8,0 млн. рублей, из них: ФБ – 7,6 млн. рублей, РБ – 0,4 млн. рублей;

в 2022 году – реконструкция здания МБУ ДО «Районная школа искусств» Грозненского муниципального района с общим объемом финансирования 22,0 млн. рублей, из них: ФБ – 20,9 млн. рублей, РБ – 1,1 млн. рублей;

в 2022 году – капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Детская школа искусств» с. Ведено с общим объемом финансирования 6,45 млн. рублей, из них: ФБ – 6,12 млн. рублей, РБ – 0,32 млн. рублей;

в 2022 году – капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Детская школа искусств» с. Элистанжи с общим объемом финансирования 6,45 млн. рублей, из них: ФБ – 6,12 млн. рублей, РБ – 0,32 млн. рублей.

В 2022-2023 годах планируется приобретение 9 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения на общую сумму 42,7 млн. рублей, в том числе 
ФБ – 42,27 млн. рублей, РБ – 0,43 млн. рублей.

- Региональный проект «Творческие люди Чеченской Республики»

Плановый объем финансирования регионального проекта на 2020 год составляет 11,0 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 0,0 млн. рублей, региональный бюджет – 11,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение проекта на 01.11.2020 г. составило 8,0 млн. рублей (72,7 %), в том числе: федеральный бюджет – 0,0 млн. рублей, региональный бюджет – 8,0 млн. рублей (72,7 %).

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году предусмотрены следующие мероприятия:

- проведение фестивалей детского творчества;

- выделение грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов;

- организацию выставочных проектов о культурных ценностях народов, проживающих на территории Чеченской Республики;

- повышена квалификация 180 творческих и управленческих кадров 
в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;

- вовлечено 287 волонтеров в программу «Волонтеры культуры».

- Региональный проект «Цифровая культура Чеченской Республики»

Плановый объем финансирования проекта на 2020 год составляет 
5,7 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет – 5,7 млн. рублей, региональный бюджет – 0,0 млн. рублей.

Кассовое исполнение проекта составило 5,7 млн. рублей (100,0 %), 
в том числе: федеральный бюджет – 5,7 млн. рублей (100,0 %), региональный бюджет – 0,0 млн. рублей.

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году создан виртуальный концертный зал в городе Урус-Мартан на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дворец культуры им. У. Димаева Урус-Мартановского муниципального района».