**Информация   
о реализации национального проекта «Культура» на территории Чеченской Республики в 2020 году по состоянию на 01.11.2020 г.**

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) утвержден национальный проект «Культура», в рамках которого реализуются три федеральных проекта:

1. федеральный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»);
2. федеральный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди»);
3. федеральный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»).

Чеченская Республика участвует во всех федеральных проектах, включенных в национальный проект «Культура», в рамках реализации которых в соответствии с пунктом 5 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Чеченской Республики, утвержденного постановлением Правительства Чеченской Республики от 25.01.2019 г. № 12, в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» утверждены паспорта региональных проектов:

1. «Культурная среда Чеченской Республики»;
2. «Творческие люди Чеченской Республики»;
3. «Цифровая культура Чеченской Республики».

**Плановый объем** финансирования региональных проектов **на 2020 год** составляет **179,91 млн. рублей**, в том числе: федеральный бюджет – **162,28 млн. рублей**, региональный бюджет – **17,63 млн. рублей**.

**Кассовое исполнение** региональных проектов **на 01.11.2020 г.** составило **139,91 млн. рублей (77,8 %)**, в том числе: федеральный бюджет – **126,63 млн. рублей (78,0%)**, региональный бюджет – **13,28 млн. рублей (75,3%)**.

1. **Региональный проект «Культурная среда Чеченской Республики»**

Плановый объем финансирования проекта **на 2020 год** составляет **163,21 млн. рублей**, в том числе: федеральный бюджет – **156,58 млн. рублей**, региональный бюджет – **6,63 млн. рублей.**

**Кассовое исполнение** проекта **на 01.10.2020 г.** составило **126,21 млн. рублей (77,3 %)**, в том числе: федеральный бюджет – **120,93** **млн. рублей (77,2%)**, региональный бюджет – **5,28 млн. рублей (79,6 %)**.

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году завершена реконструкция и капитальный ремонт 6 культурно-досуговых учреждений в сельской местности с общим объемом финансирования – **94,03 млн. рублей**, из них: ФБ – **89,33 млн. рублей**, РБ – **4,7 млн. рублей**, в том числе:

1. реконструкция сельского дома культуры в ст. Шелкозаводская Шелковского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **29,23 млн. рублей**, из них: **ФБ – 27,77 млн. рублей**, РБ – **1,46 млн. рублей**;
2. капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Итум-Кали Итум-Калинского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **17,83 млн. рублей**, из них: ФБ – **16,94 млн. рублей**, РБ – **0,9 млн. рублей**;
3. капитальный ремонт сельского дома культуры с. Закан-Юрт   
   Ачхой-Мартановского муниципального района Чеченской Республики   
   с общим объемом финансирования – **27,1 млн. рублей**, из них: **ФБ – 25,75 млн. рублей**, РБ – **1,36 млн. рублей**;
4. капитальный ремонт сельского дома культуры ст. Старогладовская Шелковского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **19,88 млн. рублей**, из них: ФБ – **18,88 млн. рублей**, РБ – **1,0 млн. рублей**.

Также в 2020 году дополнительно выделены средства на капитальный ремонт 2 культурно-досуговых учреждений в сельской местности с общим объемом финансирования – **27,0 млн. рублей**, из них: ФБ – **25,65 млн. рублей**, РБ – **1,35 млн. рублей**, в том числе:

1. капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Радужное Грозненского муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **3,6 млн. рублей**, из них: **ФБ – 3,4 млн. рублей**, РБ – **0,2 млн. рублей**;
2. капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Комарово Надтеречного муниципального района Чеченской Республики с общим объемом финансирования – **23,4 млн. рублей**, из них: ФБ – **22,2 млн. рублей**, РБ – **1,2 млн. рублей**.

В **2020 году** **переоснащены** 4 муниципальные библиотеки **по модельному стандарту** с общим объемом финансирования из федерального бюджета – **25,0 млн. рублей:**

1. Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Гудермесского муниципального района с общим объемом финансирования – 10,0 млн. рублей, из них: ФБ – 10,0 млн. рублей, РБ – 0,0 млн. рублей (25.06.2020 г. состоялось торжественное открытие);
2. Каргалинская сельская библиотека муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Шелковского муниципального района» с общим объемом финансирования – 5,0 млн. рублей, из них: ФБ – 5,0 млн. рублей, РБ – 0,0 млн. рублей (01.06.2020 г. состоялось торжественное открытие);
3. Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» г. Грозного библиотека Детский отдел с общим объемом финансирования – 5,0 млн. рублей, из них: ФБ – 5,0 млн. рублей,   
   РБ – 0,0 млн. рублей (25.06.2020 г. состоялось торжественное открытие);
4. Наурская центральная детская библиотека муниципального казенного учреждения культуры «Наурская централизованная библиотечная система» с общим объемом финансирования – 5,0 млн. рублей, из них:   
   ФБ – 5,0 млн. рублей, РБ – 0,0 млн. рублей (28.05.2020 г. состоялось торжественное открытие).

Также в 2020 году дополнительно выделены средства **переоснащены**   
**2** муниципальные библиотеки **по модельному стандарту** с общим объемом финансирования из федерального бюджета – **10,0 млн. рублей:**

1. Алхан-Калинская библиотека – филиал № 11 МБУ «Централизованная библиотечная система» Грозненского муниципального района с общим объемом финансирования – 5,0 млн. рублей, из них: ФБ – 5,0 млн. рублей, РБ – 0,0 млн. рублей;
2. А-Шериповская сельская библиотека – филиал № 1 МБУ «Централизованная библиотечная система Шатойского муниципального района» с общим объемом финансирования – 5,0 млн. рублей, из них:   
   ФБ – 5,0 млн. рублей, РБ – 0,0 млн. рублей.

В **2020 году** оснащено 2 образовательных учреждения в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на общую сумму 7,2 млн. рублей, из них: ФБ – 6,6 млн. рублей, РБ – 0,6 млн. рублей,   
в том числе:

1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центральная школа искусств № 1» г. Грозного с общим объемом финансирования – 4,0 млн. рублей, из них: ФБ – 3,7 млн. рублей,   
   РБ – 0,3 млн. рублей;
2. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств г. Аргун» с общим объемом финансирования –   
   3,2 млн. рублей, из них: ФБ – 2,9 млн. рублей, РБ – 0,3 млн. рублей.

В 2021-2022 годах планируется строительство Центра культурного развития в г. Грозный (г. Грозный, Ленинский район, ул. Умара Садаева)   
на общую сумму **152,53 млн. рублей,** в том числе ФБ – **151,0 млн. рублей**,   
РБ – **1,53 млн. рублей.**

В рамках реализации пп. «з» п. 4 перечня поручений по реализации послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года № Пр-113 от 24.01.2020 г. **в 2021-2022 годах** планируется реконструкция и капитальный ремонт 5 ДШИ (общий объем финансирования **на 2 года** **55,9 млн. рублей**, из них ФБ – **53,1 млн. рублей**, РБ – **2,8 млн. рублей**), в том числе:

в 2021 году – капитальный ремонт здания МКОУ ДО «Детская музыкальная школа» Ножай-Юртовского муниципального района с общим объемом финансирования 13,0 млн. рублей, из них: ФБ – 12,35 млн. рублей,   
РБ – 0,65 млн. рублей;

в 2021 году – капитальный ремонт здания ГБУ ДО «Детская школа искусств № 4» г. Грозного с общим объемом финансирования 8,0 млн. рублей, из них: ФБ – 7,6 млн. рублей, РБ – 0,4 млн. рублей;

в 2022 году – реконструкция здания МБУ ДО «Районная школа искусств» Грозненского муниципального района с общим объемом финансирования 22,0 млн. рублей, из них: ФБ – 20,9 млн. рублей, РБ – 1,1 млн. рублей;

в 2022 году – капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Детская школа искусств» с. Ведено с общим объемом финансирования 6,45 млн. рублей, из них: ФБ – 6,12 млн. рублей, РБ – 0,32 млн. рублей;

в 2022 году – капитальный ремонт здания МБОУ ДО «Детская школа искусств» с. Элистанжи с общим объемом финансирования 6,45 млн. рублей, из них: ФБ – 6,12 млн. рублей, РБ – 0,32 млн. рублей.

В 2022-2023 годах планируется приобретение 9 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения на общую сумму **42,7 млн. рублей,** в том числе   
ФБ – **42,27 млн. рублей**, РБ – **0,43 млн. рублей.**

1. **Региональный проект «Творческие люди Чеченской Республики»**

Плановый объем финансирования регионального проекта **на 2020 год** составляет **11,0 млн. рублей**, в том числе: федеральный бюджет – **0,0 млн. рублей**, региональный бюджет – **11,0 млн. рублей.**

**Кассовое исполнение** проекта **на 01.11.2020 г.** составило **8,0 млн. рублей (72,7 %)**, в том числе: федеральный бюджет – **0,0 млн. рублей**, региональный бюджет – **8,0 млн. рублей (72,7 %)**.

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году предусмотрены следующие мероприятия:

* проведение фестивалей детского творчества;
* выделение грантов в форме субсидий некоммерческим организациям на реализацию творческих проектов;
* организацию выставочных проектов о культурных ценностях народов, проживающих на территории Чеченской Республики;
* повышена квалификация 180 творческих и управленческих кадров   
  в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры**;**
* вовлечено 287 волонтеров в программу «Волонтеры культуры».

1. **Региональный проект «Цифровая культура Чеченской Республики»**

Плановый объем финансирования проекта **на 2020 год** составляет   
**5,7 млн. рублей**, в том числе: федеральный бюджет – **5,7 млн. рублей**, региональный бюджет – **0,0 млн. рублей**.

**Кассовое исполнение** проекта составило **5,7 млн. рублей (100,0 %)**,   
в том числе: федеральный бюджет – **5,7 млн. рублей (100,0 %)**, региональный бюджет – **0,0 млн. рублей.**

В рамках реализации регионального проекта в 2020 году создан виртуальный концертный зал в городе Урус-Мартан на базе муниципального бюджетного учреждения культуры «Районный Дворец культуры им. У. Димаева Урус-Мартановского муниципального района».